Plan de Acción – Proyecto Interdisciplinario 3.º EMS UTU Técnica 1 (2025) EmpleoYa

Integrantes

Bitencurt,Lucas

Ferreira, Rodrigo

Perez, Alejandro

🎯 Objetivo General

Crear una plataforma web que centralice información sobre situaciones sociales críticas en Treinta y Tres y proponga soluciones, campañas solidarias y recursos para la comunidad.

# 🔹 1. Fase de Preparación (Semana 1: hasta el 10 de septiembre)

Objetivo: Definir el alcance, equipo y lineamientos iniciales.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Responsable(s) | Herramientas | Entregable |
| Conformación de equipos y asignación de roles | Equipo Sociología  grupo | word | Lista de integrantes y roles |
| Definición de problemática social a trabajar | Rodrigo Ferreira  Lucas Bitencurt  Alejandro Perez | fuentes locales | Documento de diagnóstico inicial |
| Definir objetivos generales y específicos | Rodrigo Ferreira  Lucas Bitencurt  Alejandro Perez | Word / Power point | Documento de objetivos (bilingüe) |
| Crear identidad preliminar (nombre, logo, misión, visión) | Rodrigo Ferriera  Lucas bitencurt  Alejandro Perez | Canva, Photoshop | Logo preliminar y documento bilingüe |
| Configurar repositorio Git | Rodrigo Ferreira | Consola Git | URL del repo y README inicial |
| Planificar cronograma (Gantt) | Grupo | excel | Cronograma inicial en PDF |

# 🔹 2. Fase de Investigación y Diseño (Semanas 2-3: 11 al 24 de septiembre)

Especificación de requerimientos y diseño del sistema.

# 🔹 3. Fase de Desarrollo (Semanas 4-6: 25 de septiembre al 15 de octubre)

Construcción de la plataforma funcional.

# 🔹 4. Fase de Pruebas y Ajustes (Semanas 7-8: 16 al 30 de octubre)

Validación de funcionamiento, usabilidad y rendimiento.

# 🔹 5. Fase de Presentación y Entrega Final (Noviembre)

Consolidación y presentación del proyecto.